## Slide 1
阶段汇报 · 2026.09.30
禾书耕文
实验室科研写作系统
下一期买的是 1～2 篇真实初稿，和一张问题清单。 不买新功能清单。做不到，就停开发费，只留服务器和接口。
汇报人 ________ 听众：课题组导师 / 中心
Notes: 先把结论放在封面上。框架这期收口，下一笔钱用来打穿真实稿。全国其他实验室放在最后当后续，不放进这期验收。

## Slide 2
02 目录
今天讲六件事
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
2 / 22
01
市场
课题组已经在为什么付钱
02
定位
三期怎么投，怎样算过
03
基础
查重、知识库、图表、Agent
04
证明
一条初稿路径，加一个真人例子
05
下一期
改什么，卡在哪
06
拍板
请老师定的人和钱
Notes: 少讲内部代号。会上只用「以前怎样、现在怎样、下一笔换什么」。时间不够就留第 3、5、7、8、9、16、20、22 页。

## Slide 3
03 阶段判断
框架已经能出初稿
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
3 / 22
从「功能齐全的写作工具箱」，走到「能走完一篇论文初稿的实验室系统」。
方向规划
建项目
分节写作
审查 · 查重 · 配图
Word / PDF
01
安全
稿不丢，页面和上传收紧，工作台以后好改
02
真题
指定人、指定题、指定截止日期，走出 1～2 篇初稿
03
上限
按问题清单改小功能，事先说好改多少
Notes: 从工具箱走到能走完一篇初稿的实验室系统。仓库约四百余次提交。近期主轴是每轮一个可见结果，蓝图和大纲都等人批准。

## Slide 4
04 市场
四类工具，各卖什么
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
4 / 22
类型 | 代表 | 课题组用它解决什么
公网润色 / 投稿检查 | Paperpal | 英文语法、投稿前语言和引用检查
公网文献助手 | SciSpace | 海量论文里检索、和 PDF 对话、写综述笔记
综述 Agent | Elicit | 筛文献、抽表格、做系统综述
通用对话 | ChatGPT 等 | 零门槛起草、改写、答疑
我们只讲自己占得住的缝：组内文献和实验数据进稿。不讲成「全面打过解螺旋」。
Notes: 先承认别人强。我们只讲实验室这一摊：稿和数据留在组里。国内科研全家桶功能更多、品牌更大，不拿功能个数去比。

## Slide 5
05 价格
和课题组已经在花的钱比
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
5 / 22
Paperpal
约 144～348 美元 / 人 / 年
Prime 到 Pro 英文润色与投稿检查
SciSpace
年付约 12 美元 / 月
Premium 约 144 美元 / 年 文献任务重时更贵
Elicit Pro
约 49 美元 / 人 / 月
按年付 偏系统综述，比写作订阅贵
查重是另一笔反复开支
知网个人约 1.5 元/千字，AIGC 约 2 元/千字。硕士稿三万字一轮大约一百出头，改一版再测就是几百。终检不能省，能省的是还没改完就反复送正式库。
五人组每人订一份 Paperpal 或 SciSpace，一年大约几千到一万出头人民币。 文献和实验数据在对方云上，或者根本进不了稿。我们请的是同一量级的组内费用。
Notes: 公开标价，会上说大约，不要说成合同价。五人组一年公网订阅大约几千到一万出头。我们要的是同一量级的服务器、接口和陪跑。

## Slide 6
06 差异
我们占的那条缝
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
6 / 22
01
资产留在组里
组内 PDF、实验表、稿留在实验室服务器上。
02
引用有边界
写作落到当前这一节，引用编号不得超出本次检索到的文献。
03
数字要对上
结果章要接得上实验数据，不能凭对话编出数字。
04
农科写法在流程里
IMRaD、结果与讨论分开，过度绝对的措辞会拦。
Notes: 公网订阅可以继续用来润色英文、查海量文献。禾书耕文补的是它们进不了组内数据和组内文库的那一段。

## Slide 7
07 定位
作者主笔，系统出可审校初稿
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
7 / 22
面向农业课题组的私有部署写作流程。 作者主笔。系统给检索、分节草稿、证据、审查、配图，并导出 Word / PDF。
检索
从组内文献里找依据
起草
按章节出草稿
把关
配图、审查、查重预检
交稿
导出给导师看的 Word / PDF
人在关键步骤上
学生按阶段往下走。大纲、蓝图、每一轮写出来的结果，作者点头之后才进入下一步。
Notes: 听到「一键出全文」就回到这页。三年到五年的终局是国内课题组都能私有部署。这期只说：先成为本实验室比直接开对话框更值得打开的工具。

## Slide 8
08 投资
三期分开验收，过不了就停
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
8 / 22
期 | 这期买到什么 | 怎样算过
A 本实验室打穿 | 算力 + 陪跑 | 1 篇真实初稿，有作者，导师看过
B 组内能复制 | 小额修改，按清单、有上限 | 至少 3 人独立完成「文献 → 写一节 → 导出」
C 对外试点 | 第二个实验室 | 对方自己导入文献并写出一节，附运维说明
现在卡在 A 的后半句
工程上系统已经能走完。缺的是指定的人用真题走完。框架有了、细功能等使用再改，这个判断对。没有这篇稿，就不把「等反馈」当成继续开大功能的理由。
Notes: 现在接近 A 的「系统能走完」，缺的是 A 的「人真的走完」。第二个实验室要等本实验室有人能独立走完再谈。第一篇真实稿出来之前，不开 LaTeX、基金标书、多实验室网站。

## Slide 9
09 基础
四件实验室原来就在做的事
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
9 / 22
事项 | 以前 | 现在
查重 | 按次付费，问题段自己找 | 组内预检 + 降重定位，再决定送不送终检
文献 | PDF 在个人电脑，人走库散 | 组内库增量入库，写作时按章节检索
图表 | Origin、Jade、PPT 来回切 | 同一工作台出图、出表，进文稿
上手 | 按钮多，不知道先点哪 | 跟 Agent 说下一步；关键步骤仍等人
后面四页展开。每件只记一句：以前多痛，现在留在组里。
Notes: 这四件都是课题组原来就要花钱或花时间的。系统把它们收进同一条写稿路径。后面四页各讲一件。

## Slide 10
10 查重
少送几次正式库
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
10 / 22
上学期的真实开支
· 初稿测、改完测、临近提交再测
· 单次单价现在并不夸张
· 贵在往返次数，以及还没定位问题段就送正式库
系统里现在做的
· 相似性预检，标出重复段落
· 降重后并排看，再决定采纳
· 和质量审查放在同一个入口
边界
预检用来减少正式库的往返。学校或期刊指定的知网 / 维普终检仍然要做。
Notes: 若被问能不能代替知网：不能代替终检，能少做几次无准备的付费检测。预检分数不能当成学校分数。

## Slide 11
11 知识库
文献从个人盘变成组里的增量库
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
11 / 22
留在组里
私域 PDF 进组内索引。换届、换电脑，库不断。
按章检索
关键词加语义。写引言、方法、结果时，检索偏向不同。
只处理新增
新论文不必整库重做。题录可走 RIS / BibTeX，开放获取全文可入库。
大约 900 篇
历史上曾经到这个量级。之后靠各方向继续投喂，库才会新。
Notes: 稿好不好，下一步主要看库新不新、方向全不全。中心提过的每方向约千篇，是文献工作目标，不是系统已经自动达成的数字。

## Slide 12
12 图表
少切几次软件
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
12 / 22
以前：表格、Origin 或 Jade、PPT、分子网站，最后再贴回 Word。
数据图
柱状、折线、散点、热力
表征与计算
XRD、DFT
三线表
统计结果直接进文稿
示意图
流程、机理草图、分子结构
图在同一注册表里增加。写作和 Agent 可以调用，经过布局和质检后再进文稿。导出时带题注清单。
Notes: 用「少切几次软件」来讲。覆盖的是本实验室常用科研图，特殊期刊的精细排版仍要作者收尾。

## Slide 13
13 上手
说下一步，关键步等人
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
13 / 22
以前
· 功能齐，路径像填题、点生成、导出
· 作者参与少
· 新人不知道该点哪个
现在
· 跟 Agent 说下一步
· 系统去调文献、写节、作图、检查
· 每一轮留下一个看得见的结果
仍然等人点头的地方
大纲和蓝图必须批准。没有大纲会先问，不会直接往下写。导师确认过的方向是人机协作：人先写要点，系统再扩写。
Notes: 学习成本还在，但变了位置：不再先学十几个按钮，改为会改系统交出的那一节，并对数字和引用负责。Agent 省的是找功能的时间，省不了科研判断。

## Slide 14
14 本阶段
一条能走完的初稿路径
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
14 / 22
1 方向或新建项目
2 导入文献，确认配置
3 大纲批准
4 按节起草并质检
5 实验数据进入结果
6 图和表进文稿
7 审查、查重、降重
8 导出 Word / PDF
Notes: 这一页证明框架有了。下一页到案例页才证明人用过。两段要连着讲。写作是起草、核对、修改。引用越界会被去掉并告警。实验室机器记载约 4 核 / 8G。

## Slide 15
15 质量
先拦住三类最费时间的错
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
15 / 22
乱引
引用编号只能来自检索到的文献，越界会去掉并告警。
编造数字
精确数字要对上实验数据或文献，对不上就告警。
结构串章
结果和讨论分开写。章节之间做一致性检查。
Notes: 不保证句子漂亮。保证编造数字、乱引、结构串章会在交稿前被标出来。若案例稿上真有这类修改，就指给老师看。

## Slide 16
16 案例
用一篇真人初稿说话
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
16 / 22
人物
易程学长 同课题组，写过真实初稿
以前
1～2 个月 一份能给导师看的初稿
现在
一周内 拿出可审校初稿
当场打开，并在会前填上
论文题目（可脱敏）
______________________________
项目标识
______________________________
开始日期 / 交出日期
______________________________
改过的三处：数字、引用、结构
______________________________
Notes: 这是全场唯一的结果页，停久一点。周期指可审校初稿，终稿和投稿仍由作者完成。文件或日期对不上，就改口为下一篇指定题目开始计时，不要报不到一周。

## Slide 17
17 证据
会上带三样实物
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
17 / 22
1
一份 Word 初稿
脱敏或当场打开。易程那篇，或下一篇指定题。
2
一页过程记录
用了哪些步骤、卡在哪、人工改了什么、接口大约花了多少。
3
一页对照
ChatGPT、Paperpal、本系统各做哪一段。本系统不做什么，写在同一页。
Notes: 老师觉得虚，是因为听到的是系统名词。这三样是结果。没有第 1 样，后两样也撑不住。人天估价放附录，不能单独当追加经费的理由。

## Slide 18
18 边界
做到的，和先写明的
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
18 / 22
这期做到
· 私域检索、分节写作
· 引用约束、审查和查重预检
· 常用科研图
· Word / PDF
· 关键步骤等人批准
· 实验室可以部署试用
不放进这期承诺
· 无人值守、可直接投稿的全文
· 期刊级精排、稳定的 LaTeX
· 二十人同时写、全年无运维
· 替代知网终检
· 生信平台或基金标书系统
· 再做一套站点，或推倒重写
Notes: 边界自己先说，比被问到再解释更像做过取舍。

## Slide 19
19 下一阶段
4 到 8 周：先打穿真题
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
19 / 22
主轴：试用
· 选 1～2 个方向，各 1 篇真题
· 空项目 → 文献 → 大纲批准 → 写节
· 图 / 表 → 质量中心 → 导出
· 回收反馈：质量、速度、卡点、敢不敢用于投稿前自查
· 只按清单改小处，事先说好上限
· 空白问卷不能代替这次试用
同时做的工程
页面内容消毒
中断时后台也能停
作图和上传收紧
建项和自动保存不丢
工作台编排下沉
Notes: 会上工程项用一句带过：安全、不丢稿、以后好改。时间留给真题怎么组织。LaTeX 没有老师拍板之前不开。

## Slide 20
20 难点
主因是没有截止日期
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
20 / 22
主因
没有「不写不行」的任务
学习成本是真的，但任何写作工具在没有节点时都是选修课。下一阶段先绑到已有任务：
· 开题或中期必须交的综述一章
· 基金本子里的已有工作，改写成引言
· 老师指定：一组数据，两周内只走工作台，出结果节骨架
次因
· 新人仍要会改稿，预检不是终检
· 人多时 4 核 8G 容易变慢
· 库不再入库，检索就会旧
· 开发仍是一人，瓶颈在试用
Notes: 组员学不会和不急着写要分开说。先讲截止日期，再讲学习成本。没有指定题目和交稿日，按使用迭代就是空转。

## Slide 21
21 支持
请老师定的九件事
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
21 / 22
请定 | 具体 | 换到什么
方向 | 作者主笔，Agent 为日常入口 | 验收看可审校初稿
试用 | 2～5 人，自带题目和文献，2～4 周 | 至少 1 篇初稿您过目
任务 | 绑到开题、中期或两周结果节 | 截止日前有人打开
算力 | DeepSeek 与智谱额度；认可限流 | 多人同时写不被打穿
服务器 | 扩大再升配；备份指定到人 | 8G 只够现在的规模
文献 | 各方向继续入库，写明使用范围 | 库决定稿的质量
口径 | AI 稿必须人工审校，引用作者负责 | 和答辩、伦理一致
LaTeX | 这期要，或不要 | 决定开不开这一项
人力 | 文献整理或运维兼职即可 | 不强制第二名开发
Notes: 钱的结构是接口和机器，加上陪跑，加上很小一笔按清单修改。没有真实稿之前，不请大额开发费。

## Slide 22
22 拍板
请当场定的四件事
禾书耕文 · 阶段汇报 · 2026.09
22 / 22
1
哪一篇
下一篇计时的题目、作者、您哪一天看初稿。
2
还有谁
2～4 周里，谁必须走完「文献 → 写一节 → 导出」。
3
额度
模型按现有规模维持，还是按 5 人同时试用上调。
4
LaTeX
这期不做。若要做，另开一次，先定期刊模板。
这期能出可审校初稿。请用一篇真题验收。通过之后，再谈第二个人，以及要不要给合作组试点。
其他实验室，是这条路走通之后的事。
Notes: 讲完停在这四件事上。老师不拍板第 1 件，后面三件都可以下次再说。