禾书耕文

实验室科研写作系统阶段汇报

汇报日期：2026年10月4日

项目：农业科研 AI 辅助写作（私域文献 + 人机协作，作者主笔）

一、请示事项

本期工程框架已经能够走出一篇可审校的论文初稿。下一期不请求新功能清单，也不请求第二名全职开发。请老师决定：是否将本系统定性为课题组驻组写作工具，并指定真实写稿任务，形成使用闭环。

具体请予明确的事项如下：

·　定性：驻组写作系统，作者主笔，验收口径为「可审校初稿」，不验收完整产品，不验收一键生成全文。

·　任务：指定一名作者、一道真题、一个交稿日、老师看稿日期；尽量绑到已有节点（开题、中期或两周内的结果节骨架）。

·　复制：再指定一至两人，在二至四周内独立完成「文献 → 写一节 → 导出」。开发者陪跑，作者自己操作。

·　运转：DeepSeek、智谱接口与现有四核8G服务器按小规模维持；文献继续入库。不请大额开发费。

二、阶段判断

系统已从「功能较全的写作工具箱」走到「能走完一篇论文初稿的实验室系统」。路径为：方向规划 → 建立项目 → 工作台分节写作 → 引用、审查、查重预检、配图 → 导出 Word / PDF。关键步骤需作者批准后才进入下一步。写作管道为起草（DeepSeek）→ 核对（智谱，失败时有备用）→ 修改。引用越界会去掉并告警。

证据有两层。系统层：查重预检、组内文献库、工作台配图、按自然语言推进的 Agent，已经串在同一条写稿路径上。稿件层：已为龙智、陈韶光、易程三位学长代跑真实题目初稿，用来标明现阶段人工智能初稿的上限，也使开发者把论文从材料到成稿的流程走通。

尚未证明的是：组员自己打开系统、带着真题走完。三篇学长稿是代跑样本，不是规模化使用证明。仓库约四百余次提交。近期收口是每轮只交出一个可见结果，蓝图与大纲须人批准。

三、与现有工具的关系

公网工具大致四类：润色与投稿检查（如 Paperpal）、海量文献助手（如 SciSpace）、综述 Agent（如 Elicit）、通用对话（ChatGPT 及国产对话）。国内还有功能更多、运营更强的科研平台。功能个数和品牌不是本项目的比较对象，以免被理解成「如何胜过解螺旋」。

公开标价仅作量级对照（约 2026 年，非合同价）：

·　Paperpal：Prime 约 144 美元/人/年，Pro 约 348 美元/人/年。

·　SciSpace Premium：年付约合 144 美元/年；文献任务重时更高。

·　Elicit Pro：约 49 美元/人/月（年付），偏系统综述。

·　五人组若每人订一份润色或文献助手，一年大约几千到一万出头人民币。文献和实验数据多在对方云上，或根本进不了组内稿。

·　查重：知网个人约 1.5 元/千字，AIGC 检测另计约 2 元/千字。硕士稿约三万字，一轮查重加 AIGC 大约一百出头；改一版再测，一学期可到数百。学校或期刊指定的终检不能省，能省的是尚未改完就反复送正式库。

本系统要维持的开支，与五人组一年公网订阅同一量级：服务器、模型接口、陪跑。比较对象是课题组已经在花的钱，不是上市公司估值。下一期也不是再做一个完整产品，而是把组内路径绑到真实写稿任务上。

我们占住的四条差异是：

·　组内 PDF、实验表和稿留在实验室服务器。

·　写作落到当前章节，引用不得超出本次检索到的文献。

·　结果章须接得上实验数据，数字不能凭对话编造。

·　农科写法写进流程：IMRaD、结果与讨论分开，过度绝对的措辞会拦截。

公网订阅仍可用于英文润色和海量检索。禾书耕文补的是它们进不了组内数据和组内文库的那一段。不是全面替代。

四、产品定位与核心优势

面向农业课题组的私有部署写作流程。作者主笔。系统负责组内检索、按章起草、配图、审查、查重预检，以及导出可交导师审阅的 Word / PDF。学生按阶段推进；大纲、蓝图和每一轮结果，须作者点头后才进入下一步。

核心优势需要讲清楚：本汇报人不能保证做出一个完整的、别人拿去就会用的产品。能够保证的是人一直在课题组里，按真实写稿需求改，做成最贴本组习惯的系统。这是驻组工程，不是外包交钥匙，也不是用功能清单去打公网品牌。听到「一键出全文」，应回到本段：交出的是可审校初稿。三年到五年的国内推广是后续叙事。本期只要求：先成为本实验室比直接打开对话框更值得使用的工具。

五、分期验收

本期经费不按终局验收。分三期，每期有证据，过不了则停止追加开发投入。

| 期 | 本期换到什么 | 怎样算过 |
| --- | --- | --- |
| A 本实验室打穿 | 算力与陪跑 | 系统能走完；三篇代跑可看上限；另有一篇作者自己操作的初稿，导师看过 |
| B 组内能复制 | 按问题清单小改，有上限 | 至少三人独立完成「文献 → 写一节 → 导出」 |
| C 对外试点 | 第二个实验室 | 对方自行导入文献并写出一节，附一页运维说明 |

工程上已接近 A 的「系统能走完」。三篇学长稿标定了「人工智能能写到哪」。缺的是 A 的「人真正自己走完」。第二个实验室须等本实验室有人能独立走完再议。细功能等实际使用再改，这一判断仍然成立。在作者自己走出第一篇真稿之前，不以「等待反馈」为由开启 LaTeX、基金标书或多实验室网站，否则「等使用」会变成无限延期。

六、已经收进同一条路径的四项基础

下列四项本是课题组原来就要花钱或花时间的事，现已收进同一写稿路径。

| 事项 | 以前 | 现在 |
| --- | --- | --- |
| 查重 | 按次付费，问题段自己找 | 组内预检与降重定位，再决定是否送终检 |
| 文献 | PDF 在个人电脑，人走库散 | 组内库增量入库，写作时按章节检索 |
| 图表 | Origin、Jade、PPT 等来回切换 | 同一工作台出图出表，进入文稿 |
| 上手 | 按钮多，不知先点哪 | 用一句话说下一步；关键步骤仍须等人 |

（一）查重：组内先看，终检仍做

以往初稿、改完、临近提交往往各测一次。单次单价并不夸张，贵在往返，以及尚未定位问题段就送正式库。系统现有相似性预检、降重对照、与审查同处的质量中心。预检用于减少无准备的付费检测，不能代替学校或期刊指定的知网、维普终检，预检分数也不能当成学校分数。

（二）文献：组内增量库

私域 PDF 进入组内索引，关键词与语义两路合并。按论文结构切块，写引言、方法、结果时检索偏向不同。新增文献只处理新增部分。外部题录可走 RIS / BibTeX，开放获取全文可入库。历史上索引约九百篇量级，此后须各方向继续投喂。中心提出的「每方向约千篇」是文献工作目标，不是系统已经自动达成的数字。稿件质量下一步主要取决于库是否更新、方向是否齐全、实验表是否完整，而不是再换一个更大的模型。

（三）图表：少切换软件

同一注册表可出常用数据图、XRD 与 DFT 等表征计算图、三线表，以及流程、机理草图、分子结构等示意图。写作和 Agent 可调用，经布局和质检后进入文稿，导出带题注清单。三位学长稿中均已进图。覆盖本实验室常用科研图；特殊期刊精细排版仍须作者收尾。

（四）上手：说下一步，关键步等人

导师此前已确认人机协作方向：人先写要点和大纲，系统再扩写。现在默认入口是 Agent：学生说明下一步，系统去检索、写节、作图、检查，每轮留下可见结果；无大纲则先询问。学习成本仍在，但位置变了：不再先学十几个按钮，而是会改系统交出的那一节，并对数字和引用负责。Agent 节省的是找功能的时间，节省不了科研判断。三篇学长稿由开发者代跑，也说明流程能走通，判断仍在人。

七、本阶段已结束的初稿路径

作者可按下列检查点推进：新建或选择方向与项目；导入文献并确认配置；批准大纲；按节起草、核对、修改；实验数据进入结果；图表进文稿；质量中心审查、查重预检与降重；导出前就绪检查后输出 Word / PDF（含双语摘要与图表题注）。实验室已有登录与管理、用量记录，并在约四核八吉的机器上做过小规模试跑。

与直接把题目交给对话模型相比，流程中硬性拦住三类导师改稿最耗时的错误：引用越界、编造或对不上的精确数字、结果与讨论串章及过度绝对措辞。不保证句子漂亮。贡献点是否立得住，系统替代不了，须作者判断。

八、三篇学长初稿所标明的上限

三篇均为开发者带着系统和材料代跑，原稿在 F:\论文。目的是让组里看见现阶段人工智能初稿能到哪里、不能到哪里，并让开发者走通全流程。不是组员已经能够独立使用。所指周期是可审校初稿，终稿、投稿和返修仍由作者完成。

| 学长 | 题目与稿型 | 已经能够做到 | 到不了（上限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙智 | 茶树 CSS0022168 负调控茶氨酸（英文研究论文，带图） | 结构、数字和图可进入第一稿 | 新梢发育有无直接表型、投稿级英文；作者不核对即会错 |
| 陈韶光 | 红麻催化热解，生物炭与 HZSM-5 双轨升级（化工环境类） | 问题、结果、机理的骨架可在较短时间内铺开 | 单次实验、峰面积分数、缺对照等，系统容易把机理写圆 |
| 易程 | KSC3 生物炭降低茶树氟积累（多品种盆栽） | 降氟、品质、微生物可写成提交导师的初稿 | 同一题目可写出两种贡献句（如茶氨酸大幅上升与幼叶基本稳定），必须由作者锁定 |

三篇合在一起的结论是：第一版叙述远快于从零手写；组内数据和引用能够进稿；贡献点是否成立，系统替代不了。下一期需要的不是再代写一篇，而是作者自己打开系统走一遍。会上可打开其中一份原稿。建议同时准备一页过程记录（步骤、卡点、人工修改）和一页与 ChatGPT、Paperpal 的分工对照。代码提交次数和人天估价只能说明沉没成本，不能单独作为追加经费的理由。

九、本期边界

已经做到：私域检索、分节写作、引用约束、审查和查重预检、常用科研图、Word / PDF；关键步骤须人批准；实验室可以部署试用；三篇真实题目的可审校初稿（代跑）可供对照上限。

不列入本期承诺：完整产品；无人值守、可直接投稿的全文；期刊级精细排版和稳定的 LaTeX；二十人同时写作、全年无运维；替代知网终检；做成生信平台或基金标书系统；再做一套站点或推倒重写写作管线。

十、推进难点

学习成本是存在的。新人须明白：系统交出的是草稿，数字和引用须自己核对，质量中心是预检。但这不是主因。

技术层面可以继续做：页面安全、写作中断、作图与上传进程、保存不丢、工作台减负。多人同时写时现有机器容易变慢，此前已做限流和超时修复，扩大试用需升配或错峰。库若不再入库，检索会旧。开发仍是一人。瓶颈在试用组织，不在再招一名全职开发。

现实层面才是主因。其一，产品定性一直没有锁死，工具箱、写作流程、Agent、查重替代混在一起，验收对不齐，驻组迭代容易变成每问一个功能就加一个。其二，组里目前并不急着写论文，使用积极性不高；没有「不写不行」的截止日期，任何写作工具都是选修课。三篇代跑填不上这条空档。

因此下一阶段（建议四至八周）把系统绑到已经存在的任务上，例如开题或中期综述中的一章、基金本子「已有工作」改写成引言、老师指定一组数据两周内只走工作台交出结果节骨架。没有指定题目和交稿日，按使用迭代就是空转。

十一、请予支持的事项

（一）主请求

| 序号 | 请予决定 | 具体程度 | 用以换取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一句话定性 | 驻组、作者主笔、可审校初稿；不验收完整产品和一键全文 | 后续改功能有尺子 |
| 2 | 一个真实写稿任务 | 作者、题目、交稿日、老师看稿日；绑到已有节点 | 截止日前必须有人打开系统，按卡点修改 |
| 3 | 再点一至两人走完一节 | 二至四周「文献 → 写一节 → 导出」；作者自己点，开发者陪跑 | 证明并非只有开发者会用，并回收卡点清单 |

（二）维持运转（不是新项目）

| 项目 | 请求 | 不请求 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | DeepSeek、智谱按现有规模稳住；五人同时试用再议 | 不按全国实验室加额度 |
| 机器 | 四核8G够小规模；人多再升配；文献盘和备份指定到人 | 不先购置大型机器 |
| 文献 | 各方向继续向组内库投放 PDF，并写明使用范围 | 不要求系统自动凑齐每方向一千篇 |
| 学术口径 | 人工智能稿必须人工审校；数据与引用由作者负责 | 不另做一套伦理系统 |
| 经费 | 接口费、陪跑、按清单改小处 | 不请大额开发费 |

附录一　前期工作一览

| 阶段 | 时间（约） | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 起步与初版 | 2026年5月 | 认证、工作台、写作管道、图表与 XRD、文献对话、农学规范；开始部署 |
| 工程化 | 2026年5月末至6月初 | 数据库、检索索引、管理端、安全与限流、质量查重审查 |
| 产品纠偏 | 2026年6月 | 由一点生成转为作者先写要点和大纲；导师确认人机协作 |
| 文献与方向 | 2026年6月至7月 | 期刊信息、外部检索、题录入库；研究方向模块 |
| 生命周期 | 2026年7月 | 安全收拢、项目阶段、Agent、引用硬检、审查轮次、导出就绪 |
| Agent 产品化 | 2026年7月末至9月 | 写作与图表质量、附件与数据、质量中心、增量检索、每步等人 |
| 真实题目代跑 | 2026年6月至9月 | 龙智、陈韶光、易程三篇学长初稿 |

试用中已处理过的非正式反馈包括：多人同时写变慢、路径像填题生成、文献需要期刊信息、写完乱跳、改引用反复、上传表格解析失败。已对应做过限流、人机协作、外部文献导入、过程可见和附件解析。提出的「各方向入库并用本系统写一篇」在系统上走得通；

总的来说，前期工作可以总结为先是开发了一个万能工具台，到现在转变成一个真正意义上的写作智能体能够自己检索文献、给建议、基于人的回复自行调用工具写出一篇完整的初稿，有了一个软件系统的底座，下一步的重点是基于课题组的实际试用反馈来进行迭代升级，我不能保证他有多么完善是否可以对标市面上已经成熟的商业软件，但是我可以做到的是只要还在课题组就可以让他一直迭代，绝对是最符合课题组使用习惯和运行逻辑的、可以把需要的功能进行落地。

不得不承认的一点是在半年前我还只是一个能在黑客松项目中做小项目拿奖的一个世俗意义上的码农，我确实没有一个合格产品经理或者是项目负责人的视角、思路来很好的接手这个项目，但是现在产品有了雏形，我也坚信一个好的产品是靠不断迭代跑出来的。