禾书耕文：实验室科研写作系统

文件性质：阶段汇报与下一期投入（按 22 节口述稿编排，可对照幻灯片）

日期：2026 年 9 月 30 日（2026-10-04 融合修订：保留市场 / 基础 / 三期投入，补三篇学长原稿与驻组定位）

项目：农业科研 AI 辅助写作（私域文献 + 人机协作，作者主笔）

汇报人：________________

听众：课题组导师 / 智慧农业创新中心

三篇原稿位置：F:\论文\龙智、F:\论文\陈韶光、F:\论文\易程

今天要定的事：请老师给使用闭环——定性、一个人、一道真题、一个看稿日。下一期不买新功能清单，也不请第二名开发。三篇学长初稿已经用来标定上限。细节在第 21、22 节，当场填表。

1. 封面要点

禾书耕文已经能在实验室里走完一篇论文初稿：文献在组里、数据在组里、稿在组里，作者批准关键步骤，最后导出 Word / PDF。

这期工程框架收口。证据有两层，两层都要讲：

•  系统层：查重预检、组内文献库、工作台配图、Agent 分步写作，已经串成一条路径。

•  稿件层：给三位学长跑过真实题目初稿，原稿在 F:\论文。用来让组里看见 AI 初稿上限，也让开发者把论文全流程走一遍。

我不承诺交一个「拿去就会用的完整产品」。优势是人在组里，能按本组写稿习惯一直改。全国其他实验室可以作为后续目标，不放进这期验收。

2. 这 15 分钟讲六件事

1. 市面上课题组已经在为什么付钱。

2. 我们占的缝、产品定位，以及三期怎么投、怎样算过。

3. 已经立住的四项基础：查重、知识库、图表、Agent。

4. 本阶段结束的证明：一条能出初稿的路径，加三篇学长原稿（上限在哪）。

5. 下一阶段改什么、卡在哪：技术层能扛，现实层在空转。

6. 请老师当场拍板的支持：定性、人、题、看稿日、模型和机器。

会上少讲内部代号。阶段编号、护照字段、工程单号留给会后材料。会上只用「以前怎样、现在怎样、下一笔换什么」。

时间不够时保留这 8 节：3、5、7、8、9、16、21、22。第 20 节（难点）被问到再讲。

3. 一句话阶段判断

从「功能齐全的写作工具箱」，走到「能走完一篇论文初稿的实验室系统」。三篇学长稿把现阶段 AI 初稿的上限钉住了。还没有证明的是：组员自己打开系统、带着真题走完。

已经串起来的路径：

方向规划 → 建项目 → 工作台里分节写 → 引用 / 审查 / 查重 / 配图 → Word / PDF

下一阶段的主业：

•  安全、稿不丢、工作台以后好改。

•  产品定性锁在「驻组、作者主笔、可审校初稿」，不验收完整产品或一键全文。

•  指定人、指定题、指定截止日期，走出 1～2 篇作者自己点出来的初稿。

•  按问题清单改小功能，并事先说好上限。

仓库大约四百余次提交。近期主轴是 2026-09-23 前后收口的「每轮一个可见结果，蓝图与大纲都等人批准」。

4. 市场：四类工具，各卖什么

商业工具大致四摊。我们只讲实验室这一摊：稿和数据留在组里。

| 类型 | 代表 | 课题组用它解决什么 |
| --- | --- | --- |
| 公网润色 / 投稿检查 | Paperpal | 英文语法、投稿前语言和引用检查 |
| 公网文献助手 | SciSpace | 海量论文里检索、和 PDF 对话、写综述笔记 |
| 综述 Agent | Elicit | 筛文献、抽表格、做系统综述 |
| 通用对话 | ChatGPT 及国产对话 | 零门槛起草、改写、答疑 |

国内还有「科研全家桶」：工具多，培训和运营强。那是另一条赛道。功能个数和品牌我们比不过，也不该拿去比。

先承认别人强。我们只讲自己占得住的缝，避免被问成「怎么打过解螺旋」。

5. 价格锚：和课题组已经在花的钱比

以下为 2026 年公开标价的大约数，会上说「大约」，不要说成合同价。

•  Paperpal：Prime 约 144 美元/年；Pro 约 348 美元/年（一人）。

•  SciSpace Premium：年付大约 12 美元/月，即约 144 美元/年。更高档按额度计价，文献任务重时会贵一截。

•  Elicit Pro：约 49 美元/人/月（年付），偏系统综述，比写作订阅贵一档。

五人组每人订一份 Paperpal 或 SciSpace，一年大约几千到一万出头人民币。文献和实验数据在对方云上，或者根本进不了稿。

查重是另一笔反复开支：

•  知网个人查重约 1.5 元/千字；AIGC 检测另计，约 2 元/千字。

•  硕士稿约 3 万字，查重加 AIGC 一轮大约一百出头。改一版再测一版，一个人一个学期就是几百。

•  学校或期刊指定的终检不能省。能省的是「还没改完就反复送正式库」。

我们要的经费，和「五人组一年的公网订阅」同一量级：服务器、模型接口、陪跑。这是和课题组已经在花的钱比，不是和上市公司比估值。下一期买的也不是「再做一个完整产品」，而是维持这套组内路径，并把它绑到真实写稿任务上。

6. 我们占的那条缝

四句话，固定讲法：

1. 组内 PDF、实验表、稿留在实验室服务器上。

2. 写作落到当前这一节，引用编号不得超出本次检索到的文献。

3. 结果章要接得上实验数据，数字不能凭对话编出来。

4. 农科写法写进流程：IMRaD、结果与讨论分开、过度绝对的措辞会拦。

公网工具继续适合拿去润色英文、查海量文献。那些订阅可以继续有。禾书耕文补的是它们进不了组内数据和组内文库的那一段。

不要讲成「全面替代」。讲成：公网订阅可以留着做润色和海量检索；组内资产这一段用我们自己的系统。

7. 产品定位

面向农业课题组的私有部署写作流程。作者主笔。系统负责：

•  从组内文献里检索。

•  按章节出草稿。

•  配图、审查、查重预检。

•  导出可交给导师看的 Word / PDF。

学生在工作台里按阶段往下走。大纲、蓝图、每一轮写出来的结果，作者点头之后才进入下一步。

这期要补上的一句，也是核心优势： 我不保证做出一个完整的、别人拿去就能用的产品。我保证的是：人一直在课题组里，按真实写稿需求改，做成最贴这组的系统。这就是驻组工程——不是外包交钥匙，也不是拿功能个数去打公网品牌。

定位句背这一段即可。听到「一键出全文」，就回到这页：我们交的是可审校初稿。三年到五年可以说国内课题组私有部署，那是后续叙事。这期只说：先成为本实验室比直接开一个对话框更值得打开的工具。

8. 终局和三期投资

这期钱不按终局验收。分三期，每期有证据，过不了就停。完整产品不是这期交付物；三期买的是「本实验室打得穿、组内能复制」。

| 期 | 买到什么 | 怎样算过 |
| --- | --- | --- |
| A. 本实验室打穿 | 算力 + 陪跑 | 系统能走完；三篇学长代跑初稿可摊开看上限；另有 1 篇作者自己点出来的初稿，导师看过 |
| B. 组内能复制 | 小额修改预算，按问题清单、有上限 | 至少 3 人独立完成「文献 → 写一节 → 导出」 |
| C. 对外试点 | 第二个实验室（同学院或合作组） | 对方自己导入文献并写出一节，附一页运维说明 |

现在工程上接近 A 的「系统能走完」。三篇学长稿把 A 的「AI 能写到哪」标定了。缺的是 A 的「人真的自己走完」。第二个实验室要等本实验室有人能独立走完，再谈。

框架有了、细功能等实际使用再改，这个判断仍然对。补一条边界：在作者自己走出来的第一篇真稿出现之前，不用「等反馈」当理由去开 LaTeX、基金标书、多实验室网站。没有反馈回路，「等使用」会变成无限延期。

9. 基础总览：四件实验室原来就在做的事

| 事项 | 以前 | 现在 |
| --- | --- | --- |
| 查重 | 按次付费，问题段自己找 | 组内预检 + 降重定位，再决定送不送终检 |
| 文献 | PDF 在个人电脑，人走库散 | 组内库增量入库，写作时按章节检索 |
| 图表 | Origin、Jade、PPT、分子工具来回切 | 同一工作台出图、出表，进文稿 |
| 上手 | 按钮多，不知道先点哪 | 跟 Agent 说下一步；关键步仍等人 |

这四件都是课题组原来就要花钱或花时间的。系统做的是把它们收进同一条写稿路径。三篇学长稿里，文献、图表、章节结构都已经用过；查重预检仍建议作者在交导师前走一遍。

后面四节各展开一件。每件只留一个「以前多痛、现在留在组里」的句子。

10. 基础一：查重从「反复送检」变成「组内先看」

上学期的真实开支：每人往往不只测一次。初稿测、改完测、临近提交再测。单次单价现在并不夸张，贵在往返次数，以及还没定位问题段就送正式库。

系统里现在有的：

•  相似性预检，标出重复段落。

•  降重改写，改完可以并排看，再决定采纳。

•  和审查放在同一个质量中心：总览，加上查重、降重、审查三个工位。

•  工作台里是入口，写完本节就能去。

边界写在页上：

•  预检用来减少正式库的往返。

•  学校或期刊指定的知网 / 维普终检，仍然要做。

•  预检分数不能当成学校分数。

若被问「能不能代替知网」：不能代替终检，能少做几次无准备的付费检测。

11. 基础二：文献从「个人文件夹」变成「组里的增量库」

以前：论文在每个人自己的盘里。换届、换电脑，库就断。写的时候靠记忆和临时搜索。

现在：

•  私域 PDF 进组内索引。检索是关键词加语义，两路合并排序。

•  按论文结构切块。写引言、方法、结果时，检索偏向不同。

•  新增论文只处理新增部分，不必整库重做。

•  外部题录可以走 RIS / BibTeX 导入；开放获取全文可以入库。

•  列表上能看到期刊信息，方便选文献。

规模口径：历史上曾经索引到约 900 篇这一量级。之后靠各方向继续投喂，库才会新。中心曾提过「每方向约千篇」，那是文献工作目标，不是系统已经自动达成的数字。

三篇学长稿都依赖各自题目的文献和原始数据。稿好不好，下一步主要看库新不新、方向全不全、作者给的实验表全不全。库的质量不取决于再换一个更大的模型。

12. 基础三：图表从「多软件切换」收进工作台

以前画一张结果图：数据在表格里，图在 Origin 或 Jade，排版在 PPT，分子式在另一个网站，最后再贴回 Word。

现在同一注册表里可以出：

•  数据图：分组柱状、堆积、折线、散点、热力、面积等。

•  表征与计算：XRD、DFT。

•  表：三线表。

•  示意图：流程、机理草图、分子结构。

图随注册表增加。写作和 Agent 可以调用，并经过布局和质检后再进文稿。导出时带题注清单。

三篇原稿里都能看到这条：龙智有系统发育到工作模型的图；陈韶光有催化热解结果图；易程有降氟、品质和微生物图。覆盖的是本实验室常用的科研图。特殊期刊的精细排版仍要作者收尾。会上用「少切几次软件」来讲。

13. 基础四：上手从「找按钮」变成「说下一步」

旧工作台的问题：功能齐，路径像填题、点生成、导出。作者参与少，新人也不知道该点哪个。

后来改过一次产品方向：人先写要点和大纲，系统再扩写；审查变成清单。导师确认过这条「人机协作」方案。

现在默认入口是 Agent：

•  学生用一句话说明下一步。

•  系统自己去调文献、写节、作图、检查。

•  每一轮留下一个看得见的结果。

•  大纲和蓝图必须批准。没有大纲会先问，不会直接往下写。

学习成本还在，但变了位置：不再先学十几个按钮，改为会改系统交出的那一节，并对数字和引用负责。

Agent 省的是找功能的时间，省不了科研判断。学生仍然要会改稿。三篇学长稿是开发者带着 Agent 和材料代跑出来的，正好说明：流程能走通，判断仍在人。

14. 本阶段已经结束的，是整条初稿路径

一名作者现在可以沿着这条线走，中间有人点头的检查点：

1. 方向或直接新建项目。

2. 导入文献，确认写作配置。

3. 大纲批准。

4. 按节起草（起草、核对、修改；写节时做规格、证据、质检、补丁）。

5. 实验数据进入结果。

6. 图和表进文稿。

7. 质量中心：审查、查重预检、降重。

8. 导出 Word / PDF（导出前有就绪检查；含双语摘要、图表题注）。

治理上也已经有：登录与管理员、用量记录、接口和文档分层。实验室 VPS 上做过多人试跑，机器规模在文档里记载为约 4 核 / 8G。

这一节证明「框架有了」。下一节用三篇真人稿证明「上限看见了」。两节要连着讲，否则又变回能力清单。

写作管道是：起草（DeepSeek）→ 核对（智谱，失败时有备用）→ 修改。引用越界会被去掉并告警。

15. 写作质量：系统拦住的，是导师最烦的三类错

和直接把题目丢给对话模型相比，流程里硬做了这些事：

•  引用编号只能来自检索到的文献，越界会去掉并告警。

•  结果章和讨论章的写法分开，过度绝对的措辞会拦。

•  精确数字要能对上实验数据或文献，对不上就告警。

•  章节之间做一致性检查。

•  写完可以进审查清单，而不是写完就跳走。

这些不保证句子漂亮。保证的是：编造数字、乱引、结构串章，会在作者交稿前被标出来。导师改稿时最耗时间的通常就是这三类。三篇学长稿上，真正花时间的仍是「这句贡献立不立得住」——那一类系统拦不住，要作者判。

16. 真人例子：三篇学长初稿（一页）

三篇都是开发者代跑，原稿在 F:\论文。用来看上限、也用来走通全流程。不是组员已经独立用起来了。周期指可审校初稿；终稿仍是作者的。当场打开其中一份 Word 即可。

| 学长 | 写什么 | 已经能到 | 到不了（上限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙智 | 茶树 CSS0022168 负调控茶氨酸（英文 IMRaD，带图） | 结构、数字、图能进第一稿 | 新梢发育有没有直接表型、投稿英文，作者不核会错 |
| 陈韶光 | 红麻催化热解：生物炭 / HZSM-5 双轨升级（CEJ 向） | 问题→结果→机理几天内能铺开 | 单次实验、峰面积分数、缺对照，系统会把机理写圆 |
| 易程 | KSC3 生物炭降茶树氟（多品种盆栽） | 降氟幅度、品质、微生物可写成给导师看的稿 | 同一题两种贡献句都写得出（茶氨酸 ↑141% vs 幼叶基本稳定），必须人锁 |

合在一起只讲三句：第一版叙述远快于从零手写；组内数据和引用能进稿；贡献点立不立得住，系统替代不了。下一期要的不是再代写一篇，是作者自己打开系统走一遍。

17. 建议夹在材料里的三样实物

1. 三份可当场打开的 Word / Markdown：龙智带图稿、陈韶光 CEJ 中文稿、易程降氟全文初稿。

2. 一页过程记录：用了哪些步骤、卡在哪、人工改了什么、接口大约花了多少。重点写「代跑 vs 作者自己点」。

3. 一页对照：ChatGPT / Paperpal / 本系统各做哪一段，本系统不做什么。

代码提交次数、人天估价放附录。它说明已经投入很大，不能单独作为追加经费的理由。老师觉得「虚」，是因为听到的是系统名词。这三样是结果。没有第 1 样，第 2、第 3 样也撑不住。

18. 这期主动写明的边界

做到的：

•  私域检索、分节写作、引用约束、审查和查重预检、常用科研图、Word / PDF。

•  学生按阶段推进，关键步骤等人批准。

•  实验室可以部署试用。

•  三篇真实题目的可审校初稿（代跑），上限可以指给老师看。

不放进这期承诺：

•  无人值守、可直接投稿的全文；也不承诺交一个完整产品。

•  期刊级精细排版、稳定的 LaTeX。

•  二十人同时写、全年无运维的服务标准。

•  替代知网终检，或做成生信平台、基金标书系统。

•  第三套可视化站点，或把写作管线推倒重写。

边界自己先说，比被问到再解释更像做过取舍。

19. 下一阶段做什么（建议 4～8 周）

产品与试用是主轴，需要实验室配合：

•  老师拍板定性：驻组写作系统，验收「可审校初稿」。

•  选 1～2 个方向，各 1 篇真题；作者自己点，开发者陪跑。

•  路径固定：空项目 → 文献 → 大纲批准 → 写节 → 图/表 → 质量中心 → 导出。

•  回收一份简短反馈：质量、速度、卡在哪、敢不敢用于投稿前自查。问卷模板在 docs/user-survey.md，目前还没有统计结果，不能用空白模板代替这次试用。

•  只按清单改小处，并事先说好改动上限。

工程项已经拆开，可以马上做，服务于上面这条，不另开产品：

•  页面内容消毒，避免把不可信内容当成页面代码执行。

•  写作中断时，后台请求也能停。

•  作图和上传的子进程收紧；改完要跑图表测试。

•  建项目和自动保存不丢、不重复。索引更新要先说清全量与增量的含义。

•  工作台里过重的编排往下收，降低以后改坏的风险。

LaTeX：没有老师拍板之前不开。要先定给谁、哪些期刊模板、和 Word 谁是主格式。

会上工程项用一句带过：「安全、不丢稿、以后好改」。时间留给真题怎么组织。

20. 推进难点：技术一层，现实一层

学习成本是真的。新人要知道：稿是草稿、数字和引用要自己核、质量中心是预检。它不是主因。

技术层。 安全、中断、作图进程、保存不丢、工作台减负——有清单，AI 辅助下可以继续做。多人同时写时，现有 4 核 8G 容易变慢。此前已经做过全局限流、默认轻量、超时与进程崩溃修复、部署自检。扩大试用仍要升配或错峰。库若不再入库，检索会旧。开发仍是一人。瓶颈在试用组织，不在再招一名全职开发。

现实层，这才是主因。

1. 产品定性一直没锁死。 工具箱、写作流程、Agent、查重替代……什么都做一点，验收也对不齐。没有定性，驻组迭代会变成「每问一个功能就加一个」。

2. 没有一批固定的用户使用场景。 组里现在不急着写论文，使用积极性不高。没到开题、中期或投稿节点，理性选择是先不学新系统，截止前再熬夜。任何写作工具在这种情况下都是选修课。三篇学长稿是代跑，填不上这条空档。

所以下一阶段不先做厚培训手册，先把系统绑到已经存在的任务上，例如：

•  毕业开题或中期必须交的综述中的一章。

•  基金本子里「已有工作」改写成论文引言。

•  老师指定：某一组数据，两周内只走工作台，交出结果节骨架。

没有指定题目和交稿日，反馈不会来，按使用迭代就是空转。组员「学不会」和「不急着写」要分开说。先讲截止日期和定性，再讲学习成本，老师更容易拍板派人。

21. 需要的支持（这一页请老师拍板）

现在缺的不是再招一名全职开发，也不是一笔大额开发费。三篇学长稿已经代跑过了。缺的是老师给的使用闭环：有定性、有人、有题、有看稿日。没有这四样，系统再改也是空转。

请老师这期给三样（主请求）

| # | 请给什么 | 具体到什么程度 | 用来换什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一句话定性 | 驻组写作系统；作者主笔；验收「可审校初稿」。不验收完整产品，不验收一键全文 | 后面改功能有尺子，不再每问一个按钮就加一个 |
| 2 | 一个真实写稿任务 | 填空：作者 ______；题目 ______；交稿日 ______；老师哪天看 ______。绑到已有节点（开题 / 中期 / 两周结果节骨架），不要另起炉灶 | 组里有人在截止日前必须打开系统；我按卡点改，而不是按想象改 |
| 3 | 再点 1～2 个必须走完一节的人 | 2～4 周内完成「文献 → 写一节 → 导出」；自带题目、数据和文献；我陪跑，作者自己点 | 证明不是只有我会用；收回一张卡点清单 |

请老师维持的运转（次请求，不是新项目）

| 项 | 请求 | 不请求 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | DeepSeek、智谱按现有规模稳住；5 人同时试再用再说 | 不先按「全国实验室」加额度 |
| 机器 | 现在 4 核 8G 够小规模；试用变多人再升配；文献盘和备份指定到人 | 不先买一台大机器 |
| 文献 | 各方向继续往组内库投 PDF；版权范围写一句 | 不要求系统自动凑齐每方向一千篇 |
| 学术口径 | 口头对齐即可：AI 稿必须人审；数字和引用作者负责 | 不另做一套伦理系统 |
| 钱 | 接口费 + 陪跑 + 按清单改小处 | 不请大额开发费、不请第二名全职开发 |

请老师这期明确不要做的（避免会后口头加项）

•  LaTeX：默认这 4～8 周不做。要做就另开一次，先定期刊模板。

•  基金标书、生信平台、对外第二个实验室：等本实验室有人自己走完再谈。

•  用「组员去学」代替「指定交稿日」：学不会不是主因，不急着写才是。

钱的结构一句话：和五人组一年公网订阅同一量级，买的是人和截止日，不是新功能清单。

22. 请当场填的四格

把第 21 节落到纸上。老师不填第 1、第 2 格，后面两格下次再说。

| # | 当场填 |
| --- | --- |
| 1 | 定性：□ 驻组、可审校初稿 □ 其他（请写）____________ |
| 2 | 第一篇作者自走：作者 ______ 题目 ______ 交稿日 ______ 老师看稿日 ______ |
| 3 | 同期再走完一节的人：______、______ |
| 4 | 模型 / 机器：□ 维持现有 □ 按 5 人试用上调 LaTeX：□ 这期不做 |

收口：框架能出初稿，三篇原稿把上限摊开了。请用一篇作者自己走的真题，给驻组迭代一个闭环。其他实验室是这条路走通之后的事。

附录 A. 会上若只被问三句

和 ChatGPT 有什么不同？

文献和数据在组里，引用不能越出文献池，结果章要接实验数据，关键步骤作者点头。三篇学长稿可以当场对照：流畅的段落系统写得出，立不立得住仍要作者判。

为什么还要钱 / 还要支持？

主请求不是钱，是老师指定人和交稿日。钱只维持接口和机器，外加陪跑。换第一篇作者自己点出来、能给导师看的初稿和一张卡点清单。不请大额开发费。

能不能推广到别的实验室？

能作为后续目标。先要本实验室有第二个人不靠手把手，也能完成「文献 → 写一节 → 导出」。

附录 B. 投入口径（仅供对照，不是审计价）

2026-06-01 的内部估算：已完成约 180～220 人天，对外常报 25 万～40 万（外包中位人天换算，见 docs/PROJECT_VALUATION.md）。其后 7～9 月的 Agent、写作/图表质量系统和质量中心，以及三篇学长题目代跑，没有计入那张表。实际投入高于当时快照。

这组数字说明沉没成本已经不小。追加经费的理由只能是：下一期能换到作者自己走完的初稿和问题清单。

附录 C. 前期工作（供会后翻，不必在会上念）

| 阶段 | 时间（约） | 做了什么 |
| --- | --- | --- |
| 起步与 MVP | 2026-05 | 认证、工作台、写作管道、图表 / XRD、文献对话、农学规范；开始 VPS 部署 |
| 工程化与可上线 | 2026-05 末～06 初 | PostgreSQL、检索索引、管理端、路径安全、限流、部署、质量 / 查重 / 审查 |
| 产品纠偏 | 2026-06 | 从「一点生成」转为作者先写要点和大纲；导师确认人机协作方案 |
| 文献与方向 | 2026-06～07 | 期刊信息、外部检索、RIS / BibTeX、开放获取入库；研究方向模块 |
| 生命周期 | 2026-07 | 安全收拢；项目阶段与驾驶舱；Agent；引用硬检、审查轮次、导出就绪 |
| Agent 产品化 | 2026-07 末～09 | 行为可靠、写作/图表质量、附件与数据、质量中心、增量检索、每步等人 |
| 真实题目代跑 | 2026-06～09 | 龙智、陈韶光、易程三篇学长初稿（F:\论文） |

试用中已经处理过的反馈（非正式问卷）：多人同时写变慢、路径像填题生成、文献要期刊信息、写完乱跳、改引用反复、上传表格解析失败。对应过限流、人机协作、外部文献导入、工具过程可见、附件解析。智慧农业创新中心「各方向入库 + 用本系统写 1 篇」在系统上走得通；论文与文献配额的完成情况不在本仓库里。