禾书耕文 · 阶段汇报 26.09.30 · 01 / 16 实验室科研写作系统 · 下一期投入 禾书耕文 请给一个闭环 定性、一个人、一道真题、一个看稿日。下一期不买新功能清单，也不请第二名开发。 课题组导师 · 智慧农业创新中心 · 10.04 修订

| 十五分钟 · 六件事 | 02 / 16 |
| --- | --- |

AGENDA

会上只讲以前、现在、下一笔换什么

| 01 · 市场 课题组已经在付钱 四类公网工具各卖什么。我们只讲实验室这一摊。 | 02 · 定位 缝、定位、三期 占得住的那一段，以及怎样算过、过不了就停。 | 03 · 基础 四件原有的事 查重、文献库、图表、Agent。收进同一条写稿路径。 |
| --- | --- | --- |
| 04 · 证明 初稿路径 + 三篇稿 系统能走完。三篇学长原稿把现阶段上限钉住。 | 05 · 卡点 技术能扛，现实空转 下一阶段改什么。主因不是再招一名开发。 | 06 · 拍板 请老师当场给 定性、人、题、看稿日。模型和机器按现有规模维持。 |

| 阶段判断 | 03 / 16 |
| --- | --- |

| 已经走到 能走完 一篇初稿 从「功能齐全的写作工具箱」，走到实验室里能出可审校初稿的系统。 | 还没证明 组员打开 带着真题走完 三篇学长稿把 AI 初稿上限钉住了。缺的是作者自己点出来的那一篇。 已经串起的路径：方向规划 → 建项目 → 分节写 → 引用 / 审查 / 查重 / 配图 → Word / PDF。 |
| --- | --- |

| 市场 · 四类工具各卖什么 | 04 / 16 |
| --- | --- |

承认别人强

我们只讲稿和数据留在组里

| 01 公网润色 Paperpal。英文语法、投稿前语言和引用检查。 | 02 公网文献 SciSpace。海量论文检索、和 PDF 对话、写综述笔记。 | 03 综述 Agent Elicit。筛文献、抽表格、做系统综述。比写作订阅贵一档。 |
| --- | --- | --- |
| 04 通用对话 ChatGPT 及国产对话。零门槛起草、改写、答疑。 | 05 科研全家桶 另一条赛道。功能个数和品牌我们比不过，也不该拿去比。 | 06 实验室这一摊 稿和数据留在组里。不讲成怎么打过公网品牌。 |

| 价格锚 · 和课题组已经在花的钱比 | 05 / 16 |
| --- | --- |

公开标价的大约数，不是合同价

| 144 美元/年 | Paperpal Prime，或 SciSpace 年付大约 一人一份。SciSpace 更高档按额度，文献任务重时更贵。 |
| --- | --- |
| 348 美元/年 | Paperpal Pro 仍是一人订阅。五人组各订一份，一年大约几千到一万出头人民币。 |
| 49 美元/月 | Elicit Pro，年付 偏系统综述，比写作订阅贵一档。 |
| 1.5 元/千字 | 知网个人查重 AIGC 检测另计，约 2 元/千字。学校或期刊终检不能省。 |
| 100+ 元出头 | 硕士稿一轮，查重加 AIGC 约 3 万字。改一版再测一版，一个人一个学期就是几百。贵在往返，不在单价。 |

下一期和「五人组一年的公网订阅」同一量级：服务器、模型接口、陪跑。买的是维持组内路径，并绑到真实写稿任务上。

| 我们占的那条缝 | 06 / 16 |
| --- | --- |

四句固定讲法

公网可以留着，组内这一段用我们的

| 01 资产留在组里 组内 PDF、实验表、稿，留在实验室服务器上。 | 02 引用不越界 写作落到当前这一节。编号不得超出本次检索到的文献。 | 03 数字接实验 结果章要接得上实验数据。数字不能凭对话编出来。 | 04 农科写法在流程里 IMRaD。结果与讨论分开。过度绝对的措辞会拦。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品定位 | 07 / 16 |
| --- | --- |

作者主笔  ·  可审校初稿

| 驻组写作 不交钥匙 | 面向农业课题组的私有部署。系统负责组内检索、按章节出草稿、配图、审查、查重预检，导出可交给导师看的 Word / PDF。 学生按阶段往下走。大纲、蓝图、每一轮结果，作者点头之后才进入下一步。 |
| --- | --- |

这期要补上的一句 不交拿去就会用的完整产品。人在组里，按这组的写法改。 听到「一键出全文」，回到这页。对外推广不放进这期验收。

| 终局和三期投资 · 这期不按终局验收 | 08 / 16 |
| --- | --- |

过不了就停

买的是打得穿、组内能复制

| A · 现在 本实验室打穿 算力加陪跑。系统能走完。三篇代跑可看上限。另有 1 篇作者自己点出来、导师看过。 缺的是人自己走完 | B · 其后 组内能复制 小额修改，按问题清单，事先说好上限。至少 3 人独立完成「文献 → 写一节 → 导出」。 有反馈才改 | C · 再后 对外试点 第二个实验室自己导入文献并写出一节，附一页运维说明。本实验室有人独立走完之前不谈。 不是这期 |
| --- | --- | --- |

| 四项基础 · 实验室原来就在做的事 | 09 / 16 |
| --- | --- |

收进同一条写稿路径

| 以前 各做各的 – 查重按次付费，问题段自己找 – PDF 在个人电脑，人走库散 – Origin、Jade、PPT、分子工具来回切 – 按钮多，不知道先点哪 | 现在 留在组里 – 组内预检、降重定位，再决定送不送终检 – 组内库增量入库，写作时按章节检索 – 同一工作台出图、出表，进文稿 – 跟 Agent 说下一步，关键步仍等人 |
| --- | --- |

| 稿件层 · 三篇原稿 | 10 / 16 |
| --- | --- |

上限

看见了

三篇都是开发者代跑，用来走通全流程，也用来让组里看见 AI 初稿能到哪。不是组员已经独立用起来了。下一页是路径，再下一页摊开三篇。

| 本阶段结束的证明 · 整条初稿路径 | 11 / 16 |
| --- | --- |

关键步骤作者点头

中间有检查点，不是一键全文

| 01 建项目 | 02 大纲批准 | 03 按节起草 | 04 质量中心 | 05 导出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

路径里还有：导入文献、实验数据进结果、图和表进文稿。导出前有就绪检查，含双语摘要和图表题注。写作管道是起草、核对、修改。引用越界会去掉并告警。

系统拦住的，是导师最烦的三类：乱引、结果和讨论串章、数字对不上实验数据。贡献点立不立得住，仍要作者判。预检不能代替知网终检。

| 真人例子 · 三篇可审校初稿 · 均为代跑 | 12 / 16 |
| --- | --- |

第一版快。贡献点仍要人锁。

| 合在一起三句 叙述远快于从零手写。组内数据和引用能进稿。系统替代不了「这句贡献立不立得住」。 当场可打开一份 Word。原稿在 F:\论文。下一期不是再代写一篇。 | 01 龙智 · 茶树负调控茶氨酸 能到：英文 IMRaD，结构、数字、图能进第一稿。到不了：新梢发育有没有直接表型、投稿英文，作者不核会错。 02 陈韶光 · 红麻催化热解 能到：问题、结果、机理几天内能铺开。到不了：单次实验、峰面积分数、缺对照，系统会把机理写圆。 03 易程 · 生物炭降茶树氟 能到：降氟幅度、品质、微生物，可写成给导师看的稿。到不了：同一题两种贡献句都写得出，必须人锁。 |
| --- | --- |

| 这期主动写明的边界 | 13 / 16 |
| --- | --- |

边界自己先说

| 做到的 可审校初稿 – 私域检索、分节写作、引用约束 – 审查、查重预检、常用科研图 – 关键步骤等人批准，可部署试用 – 三篇真实题目的代跑初稿，上限可指给老师看 | 不放进这期 不承诺这些 – 无人值守、可直接投稿的全文，或完整产品 – 期刊级排版、稳定 LaTeX、二十人同时写 – 替代知网终检，或做成生信平台、基金标书 – 第三套可视化站点，或把写作管线推倒重写 |
| --- | --- |

| 推进难点 | 14 / 16 |
| --- | --- |

| 技术层 · 能扛 有清单 可以继续做 安全、中断能停、作图进程收紧、保存不丢、工作台减负。会上用一句带过。 现有约 4 核 8G，多人同时写会变慢，试用变多再升配。开发仍是一人。瓶颈不在再招一名全职。 | 现实层 · 这才是主因 定性没锁 没有交稿日 什么都做一点，验收对不齐。组里不急着写，新系统就是选修课。三篇代跑填不上这条空档。 先绑到已有节点：开题或中期的一章、基金「已有工作」改成引言，或老师指定两周内只走工作台。 |
| --- | --- |

| 请当场填 · 前两格不填，后面下次再说 | 15 / 16 |
| --- | --- |

主请求不是钱

四格，给使用闭环

| 01 · 定性 驻组，可审校初稿 不验收完整产品，不验收一键全文。其他口径请当场写下来。 | 02 · 第一篇自走 人、题、两个日期 作者、题目、交稿日、老师看稿日。绑到开题、中期，或两周结果节。不要另起炉灶。 | 03 · 再点的人 1～2 人走完一节 2～4 周内：文献 → 写一节 → 导出。自带题目、数据和文献。我陪跑，作者自己点。 | 04 · 维持 模型与机器照旧 DeepSeek、智谱按现有规模。4 核 8G 够小规模。不请大额开发费，不请第二名全职。LaTeX 这期不做。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 16 / 16 收口 请给一个闭环 作者自己 走一遍 框架能出初稿。三篇原稿把上限摊开了。其他实验室，是这条路走通之后的事。 禾书耕文 · 驻组 2026.09.30 | 带走三句 和 ChatGPT 有何不同 文献和数据在组里，引用不能越出文献池，结果章要接实验数据，关键步骤作者点头。 为什么还要支持 主请求是指定人和交稿日。钱只维持接口、机器和陪跑。不请大额开发费。 能不能推广 能作为后续目标。先要本实验室有第二个人，不靠手把手，也能完成「文献 → 写一节 → 导出」。 |
| --- | --- |